ДOГOBOP № ______
	Г. Новороссийск
	«__» _______ 2017 г.


Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Белухина Игоря Викторовича, действующего на основании Доверенности № 1110-07/66 от 14.03.2017г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Морское строительство и технологии» (ООО «Морстройтехнология»), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Николаевского Михаила Ювинальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПPEДMET ДOГOBOPA

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг: осуществление авторского надзора за строительством Объекта: «Капитальный ремонт причала №16 морского порта Новороссийск» (далее – услуга, услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
1.2 Исполнитель оказывает услуги, определенные в п.1.1. Договора, в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», нормами действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора. Авторский надзор осуществляется в целях должной реализации технических решений рабочей документации, разработанной ООО  «Морстройтехнология» (далее – рабочая документация).
1.3 Срок осуществления авторского надзора (оказания услуг) - начинается с даты подписания сторонами настоящего договора и до завершения капитального ремонта причала №16 выполняемого по договору № 574/17 от 15.03.2017г. 
1.4 Действие настоящего Договора приостанавливается в случае возникновения непредвиденных перерывов в производстве строительно-монтажных работ по независящим от Заказчика причинам. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Исполнителя о наступлении таких перерывов. Начало и окончание приостановки договора оформляется двусторонними актами. Действие настоящего договора возобновляется по дополнительному письменному извещению Заказчика.
1.5 Авторский надзор, осуществляемый Исполнителем, не подменяет собой строительный контроль, осуществляемый Заказчиком в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468).
2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать специалистам Исполнителя беспрепятственный доступ к месту оказания услуг и возможность наблюдения за ходом строительно-монтажных работ в период их подготовки и выполнения.
2.1.2. Не позднее, чем за пять рабочих дней уведомлять Исполнителя о планируемой промежуточной приемке ответственных конструкций или завершении скрываемых работ, приемка и освидетельствование которых, должны осуществляться в его присутствии.
2.1.3. Проверять Акты на скрываемые возведением последующих конструкций работы, а также Акты на ответственные конструкции на их соответствие фактически выполненным строительно-монтажным работам и поставленным и/или выполненным конструкциям. Представлять оформленные и подписанные Генеральным подрядчиком и представителями Заказчика Акты с исполнительными схемами, паспортами на изделия, сертификатами и т.д., для выполнения п.2.2.5-2.2.6.
2.1.4. Заполнять предусмотренные графы в журнале Авторского надзора при наличии записей представителя Исполнителя. 
2.1.5. Закрепить приказом по ПАО «НМТП» ответственных за сохранность журнала авторского надзора.
2.1.6. Предоставить специалистам Исполнителя рабочее место, соответствующее специфике оказываемых услуг.

2.1.7. Обеспечить специалистов Исполнителя средствами связи, доступом в сеть «интернет», оргтехникой, необходимыми для выполнения Исполнителя своих обязательств по Договору.

2.1.8. До начала оказания услуг передать Исполнителю рабочую документацию, подписанную в производство работ, а также согласованный «Проект производства работ».
2.1.9. В случае отказа от исполнения настоящего Договора письменно уведомить о таком отказе Исполнителя и оплатить услуги, оказанные Исполнителем на дату получения Исполнителем соответствующего уведомления.  
2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Качественно и в установленные сроки, своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных Субподрядных организаций оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2.Обеспечить прибытие уполномоченного специалиста ООО «Морстройтехнология» на Объект в пределах срока оказания услуг, указанного в настоящем Договоре по письменному извещению Заказчика, на срок 5 рабочих дней в течение каждого календарного месяца, с учетом мобилизационного периода, необходимого для организации оказания услуг.
2.2.3. Осуществлять выборочную визуальную проверку соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил в пределах компетенции, не требующей специальных допусков и аккредитаций. Выборочная проверка осуществляется комиссией, в которую входят представители Заказчика и Генерального подрядчика. По результатам выборочной визуальной проверки составляется и подписывается Акт членами комиссии.
2.2.4. Осуществлять выборочный визуальный контроль над соблюдением технологии производства строительно-монтажных работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, а также монтажа технологического инженерного оборудования, на соответствие решениям, принятым в ППР и ПОС.
2.2.5 Участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, посредством проверки предоставленных Актов скрытых работ и исполнительных схем, оформленных согласно действующим нормативным документам, и подписанными представителями Заказчика и Генерального подрядчика, на соответствие принятым решениям в рабочей документации.
2.2.6. Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций посредствам анализа представленных Актов, паспортов, сертификатов и других документов, предусмотренных действующими нормами, на соответствие на соответствие принятым решениям в рабочей документации и нормативным документам.
2.2.7. Подписывать Акты, предусмотренные п.2.2.3-2.2.5 в количестве 3-х экземпляров.
2.2.8. Подготовить и передать Заказчику перечень ответственных конструкций, а также скрываемых работ, подлежащих освидетельствованию в рамках авторского надзора с учётом утвержденного «Проекта производства работ» и проектной документации по объекту «Капитальный ремонт причала №16 морского порта Новороссйиск».
2.2.9. В случае обнаружения ошибок и недочетов в проектной/рабочей документации, своевременно вносить изменения в проектную/рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. Изменения в рабочую документацию, необходимость которых вызвана инициативой Заказчика или Генерального подрядчика, вносятся на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором Стороны устанавливают срок и стоимость работ по внесению изменений в рабочую документацию.

2.2.10. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

2.2.11. Оформить журнал авторского надзора в двух экземплярах в соответствии с ГОСТ 2.105-95 и регулярно его вести.
2.2.12. Контролировать устранение (выполнение) замечаний (указаний) специалистов Исполнителя, внесенных в журнал авторского надзора.
2.2.13. Не разглашать сведений производственного или коммерческого характера, ставших известными Исполнителю в процессе исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.2.14. Назначить ответственного представителя за оказание услуг по настоящему Договору для осуществления руководства подчинённым ему персоналом Исполнителя. Копия данного приказа и контактный телефон данного ответственного лица, предоставляется Заказчику.

2.2.15. Предоставлять Заказчику отчёт об  оказанных услугах.
2.2.16. Проводить консультации и выдавать разъяснения по проектной/рабочей документации по просьбе Заказчика.

2.2.17. Участвовать по просьбе Заказчика в обсуждении спорных вопросов, возникающих между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

2.2.18. Обеспечить выполнение своими работниками на территории Заказчика требований действующего законодательства РФ в области охраны государственной границы, Таможенного контроля, санитарно-эпидемиологических норм, норм охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Вносить предложения о запрете применения при строительстве Объекта, отдельных конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и рабочей документации.
2.3.2. Вносить предложения о приостановке отдельных видов строительных и монтажных работ, выполняемых при строительстве Объекта,  с нарушениями рабочей документации, технических условий, правил и норм производства строительно-монтажных работ, а также в случаях применения дефектных и некачественных конструкций, деталей, изделий, материалов и оборудования.
2.3.3. Исполнитель имеет также иные права, предоставленные действующим законодательством РФ, но прямо не указанные в условиях настоящего Договора.

2.3.4. Если Исполнитель, исходя из своих прав, внес предложение о приостановке работ на Объекте, он уведомляет об этом Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств, являющихся основанием для такого предложения.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.
Отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив Исполнителя о таком отказе.
2.4.2. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в организационно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ услуг И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
           3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору,  установлена в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет 278 374 (двести семьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 18%  в размере 50 107 (пятьдесят тысяч сто семь) рублей 43 копейки.  Всего с учетом НДС стоимость услуг составляет 328 482 (триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 07 копеек. Стоимость услуг, указанная в настоящем пункте, является твёрдой и включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

           3.2. В стоимость услуг, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с командированием (в т.ч. проездом, размещением, проживанием и т.д.) к месту оказания услуг своих или привлечённых специалистов,   и ограничены расходами по командированию одного специалиста на 5 дней в течение каждого календарного месяца в пределах срока оказания услуг.
           3.3.  Для организации работ Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30% от цены Договора, что составляет 98 544,62 руб., (в том числе НДС 18% 15 032,23 руб.), который оплачивается Заказчиком  в течение 20 (двадцати) рабочих дней после  подписания настоящего договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета на оплату

 Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового  платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.4. Окончательный расчет, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Подрядчиком счета и счета-фактуры, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки  оказанных услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПPИEMKИ услуг

4.1 По окончании оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан предоставить Заказчику  акт сдачи-приемки оказанных услуг,  журнал авторского надзора, оформленный в установленном порядке в 2 экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй передается в архив Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1 В том, что не оговорено настоящим Договором, Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Исполнитель обязан по требованию Заказчика  своими средствами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя дефекты в изготовленной документации в сроки, согласованные с Заказчиком, но не превышающие более 10-ти рабочих дней с даты получения требования от Заказчика,.

5.3 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств.

5.4 Претензии, споры и другие спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем по настоящему Договору будут решаться сторонами путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества.

При невозможности мирного урегулирования разногласий они подлежат разрешению арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством, по месту нахождения истца.
5.5 В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% от стоимости настоящего Договора.
5.6 В случае нарушения обязательств в части оплаты услуг в сроки, установленные в настоящем Договоре, Исполнитель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% (Ноля целых трех сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки от неоплаченной суммы за фактическое исполнение услуг по  настоящему Договору.

5.7 Все пени и проценты, предусмотренные настоящим договором, подлежат начислению и уплате только в случае направления не исполнившей (ненадлежащим образом исполнившей) обязательства по настоящему договору стороне соответствующей претензии либо в случае непосредственного обращения стороны, права которой нарушены, с исковым заявлением в суд.

5.8 Исполнитель несет ответственность за сведения, указанные в счетах-фактурах, выписанных Исполнителем во исполнение настоящего Договора, и за соответствие счетов-фактур (их заполнения и оформления) Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137. 

5.9 При выявлении, в том числе по окончании срока действия Договора, случаев оказания услуг ненадлежащего качества и/или в нарушение установленных законодательством РФ норм и правил, недостоверности сведений, указанных в Актах сдачи-приёмки оказанных услуг и иных документах, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, которые помимо прочего вызваны уплатой административных штрафов и иных обязательных платежей.

5.10 Оплата пени и штрафов не освобождает Исполнителя от его обязательств завершить оказание услуг или от любых других его обязательств и ответственности по настоящему Договору, включая возмещение убытков в их полном объеме (сверх пени и штрафов).
5.11 Право собственности на результат оказанных услуг переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими всех обязательств по Договору. 
7. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1  Досрочное прекращение Договора возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором. В случае досрочного прекращения Договора, Сторона, инициирующая прекращение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении за 15 (пятнадцать) Дней до даты предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Договор считается прекращенным по истечении 5 (пяти) Дней со дня получения уведомления другой Стороной, если в таком уведомлении не указан иной срок. Сторона, имеющая право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора или от отдельных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, согласно положениям настоящего Договора или нормам действующего законодательства и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой Стороны. 
7.2 В случае досрочного прекращения Договора Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение одного месяца с даты досрочного прекращения Договора достигнуть справедливого и разумного определения суммы, причитающейся к выплате Исполнителю или возврату. Такая сумма должна быть определена и оформлена Соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон. Причитающаяся Заказчику или Исполнителю сумма должна быть выплачена в течение одного месяца с даты подписания Соглашения.
При этом Исполнитель обязан передать Заказчику результаты всех выполненных до прекращения Договора услуг, а также права на все созданные к моменту прекращения настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности. 

При отказе или уклонении любой из Сторон от составления или подписания Соглашения, другая Сторона вправе назначить независимую экспертизу для составления Соглашения, при этом расходы на проведение экспертизы относятся на счет Стороны, которая уклоняется от оставления или подписания Соглашения.

7.3 Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, либо произвести замену Стороны по своему выбору, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде.
7.4 Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг более чем на 1 (один) календарный месяц. Нарушение сроков оплаты услуг в результате нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, не может являться основанием для одностороннего внесудебного отказа Исполнителя от настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде Сторонами. 

8.2 Настоящий Договор является обязательным для всех и любых правопреемников Сторон. 

8.3 После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами утрачивают силу. 

8.4 Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору, если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора. 

8.5 Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по исполнению Договора или какой-либо его части без предварительного письменного разрешения Заказчика. 

8.6 Заказчик имеет право с предварительного письменного согласия Исполнителя уступить свои требования и перевести долг по настоящему Договору в любое время на любое третье лицо. 

8.7 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.8 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

9.1 Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;
- Приложение № 3 – Уведомление о связанности сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

ПАО «НМТП»
Адрес юридический:

353901, г. Новороссийск, ул. Портовая 14
Адрес фактический: 

353901, г. Новороссийск, ул. Мира 2

е-mail: com@ncsp.com
Тел: 8(8617) 61-06-93,

60-46-60
ИНН:2315004404 

КПП:997650001
Р/с 40702810205300001367

Банк: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на Дону, г. Ростов на Дону

БИК:046015999

к/с 30101810300000000999

Технический директор
_______________/Белухин И.В./

м.п.

	Исполнитель:

ООО «Морстройтехнология»

Адрес (место нахождения): 

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А

Почтовый адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, а/я 111 

e-mail: mct@morproekt.ru 

Телефон: (812) 333-13-10 факс: (812) 333-13-11 

ИНН:7802132406  КПП:780401001 ОГРН: 1027801570565 

Р/счет 40702810480000001846

Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург 

БИК:044030704   

К/счет 30101810200000000704

Генеральный директор
_______________/Николаевский М.Ю./

м.п.


Приложение № 2 

к Договору № ____ от ________ 2017 года

Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – ПАО «НМТП» в лице _________________ и от Исполнителя – ООО «Морстройтехнология» в лице генерального директора Николаевского М.Ю., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости услуг по осуществлению авторского надзора за строительством Объекта «Капитальный ремонт причала №16 морского порта Новороссийск»
в сумме: 278 374 (двести семьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 64 копейки, 

кроме того, НДС по законодательству РФ в размере 50 107 (пятьдесят тысяч сто семь) рублей 43 копейки.  

Всего с учетом НДС стоимость услуг составляет 328 482 (триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 07 копеек.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель
	Заказчик

	Генеральный директор
ООО «Морстройтехнология»
	Технический директор
ПАО «НМТП»

	
	

	 _____________________М.Ю. Николаевский
	____________________ И.В.Белухин


	Исполнитель ________________                                                        Заказчик ________________
	



